Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu số 16, 17, 18, 19, 20 và 21 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định canh, định cư tập trung thôn 1,

xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh

(Kèm theo Quyết định số 3008 /QĐ-UBND  ngày 03  tháng 12 năm 2020

của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

| Số gói thầu | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Xây lắp các hạng mục Nhà sinh hoạt cộng đồng, cổng tường rào, sân vườn, giếng khoan | 1.698,73 | Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, thực hiện theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý IV/2020 | Trọn gói | 90 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) |
| 17 | Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 16 | 6,59 |  | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày |
| 18 | Tư vấn giám sát xây dựng gói thầu số 16 | 43,59 |  | Tự thực hiện |  |  |  |
| 19 | Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 16 | 2,55 |  | Chỉ định thầu |  |  | 90 ngày + 12 tháng bảo hành gói thầu số 16 |
| 20 | Cung cấp, lắp đặt thiết bị Nhà sinh hoạt cộng đồng | 253,33 |  |  | Quý I/2021 |  | 30 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) |
| 21 | Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Nhà sinh hoạt cộng đồng | 2,03 |  | Tự thực hiện |  |  | 30 ngày |
| Tổng | 2.006,82 |  |  |  |  |  |